- High Light

# A.  Infrastructure

- 保護措施

- 專案說明: 資料保護措施

# [W2515]

    - Win11範本調整

    - DG測試筆電準備

# [W2514]

    - 架設VDI主機，建立Win11範本與佈署測試

    - DG標籤問題釐清與使用模式規劃

# [W2513]

    - DG主機安裝完成，將現有DG Server搬移到新主機

    - 架設VDI主機，建立Win11範本與佈署測試

    - DG標籤問題釐清與使用模式規劃

# [W2512]

    - 主機到貨安裝(DGx1, VDIx2)

    - 螢幕截圖標籤無法繼承問題：
1.嘗試透過新增檔案Metadata，DG辨識出後再補標籤，Office不同版本的欄位略有不同，需要交叉測試，PDF的Metadata DG無法辨識，找尋其他欄位屬性。
2.測試Firezilla針對特定檔案類型開放下載

# [W2511]

    - 螢幕截圖標籤無法繼承問題：。